|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng tháng 05/2026, kế hoạch thực hiện tháng 06/2026 |
| --- | --- |

# EVNGENCO1 giữ vững vận hành, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

# Trong tháng 5/2026, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Với sự chủ động trong công tác quản lý kỹ thuật, bảo đảm nhiên liệu, điều hành sản xuất và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống điện quốc gia, EVNGENCO1 tiếp tục duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

# I. Kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng tháng 5/2026

# Tháng 5/2026, EVNGENCO1 sản xuất gần 4 tỷ kWh điện, vượt kế hoạch Bộ Công Thương giao và chiếm khoảng 12,4% sản lượng điện toàn hệ thống, lũy kế 5 tháng đạt hơn 16 tỷ kWh điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô.

# Các đơn vị phát điện duy trì vận hành ổn định, bám sát phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia. Đối với khối nhiệt điện, Tổng công ty tập trung nâng cao độ tin cậy vận hành, chủ động chuẩn bị nhiên liệu, vật tư và thiết bị dự phòng, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

# Đối với khối thủy điện, các đơn vị theo dõi sát diễn biến thủy văn, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du và cấp nước theo quy định. Công tác điều tiết hồ chứa được thực hiện chặt chẽ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện và các mục tiêu dân sinh.

# Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai 55 dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tổng công ty đặc biệt chú trọng các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

# Các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi tiếp tục được Tổng công ty phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, EVNGENCO1 đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận, góp phần chuẩn bị nguồn lực cho quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển các nguồn điện trong tương lai.

# Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 5, EVNGENCO1 hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét công nhận 12 sáng kiến cấp EVN; triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và chuyển đổi số phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý kỹ thuật và vận hành sản xuất điện.

# Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026. Nhiều hoạt động chăm lo người lao động được tổ chức tại các đơn vị; các tập thể, cá nhân tiêu biểu và an toàn vệ sinh viên giỏi được biểu dương, tôn vinh, góp phần lan tỏa văn hóa an toàn, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết trong toàn Tổng công ty.

# Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026, các đơn vị trong Tổng công ty chủ động rà soát phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện bảo đảm an toàn công trình, hồ đập và sản xuất điện trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương nơi đơn vị đứng chân với tổng kinh phí lũy kế hơn 7,5 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026, góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và hình ảnh doanh nghiệp phát triển bền vững.

# II. Kế hoạch thực hiện tháng 6/2026

# Bước sang tháng 6/2026, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026.

# Các đơn vị phát điện được yêu cầu duy trì độ tin cậy vận hành cao của các tổ máy, đặc biệt tại các nhà máy khu vực phía Bắc và Trung tâm Điện lực Duyên Hải; tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động và an toàn sản xuất.

# Các đơn vị nhiệt điện tiếp tục chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm soát chất lượng than, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các tổ máy, bảo đảm đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Các đơn vị thủy điện tối ưu nguồn nước phục vụ phát điện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

# Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tổng công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án môi trường, các dự án nguồn điện mới, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng thời chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch và phát triển nguồn điện trong giai đoạn tiếp theo.

# Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện nền tảng dữ liệu, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản trị, vận hành và sản xuất kinh doanh.

# Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đổi mới sáng tạo năm 2026; tiếp tục bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

# * Chú thích ảnh:

# Ảnh 1:Hội nghị giao ban tháng 6/2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

# Ảnh 2: EVNGENCO1 duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện trong cao điểm mùa khô năm 2026.

# Ảnh 3:Các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 được triển khai rộng khắp trong toàn EVNGENCO1.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Tổng công ty Phát điện 1

Điện thoại:  024.730.89.789

Địa chỉ: Tòa nhà Thái Nam, số 22 đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 16, 17, 18).